Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | APT MVP PEPSICO |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y aplicaciones web, bases de datos y almacenamiento de datos, ingeniería de software y gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto APT se desarrolló en el contexto del taller Santa Marta de PepsiCo Chile, donde existe un flujo permanente de camiones que ingresan a mantención. Antes del proyecto, el registro de ingresos y salidas, las órdenes de trabajo y las evidencias se gestionaban con planillas de cálculo, papeles y mensajes por WhatsApp. Esto hacía muy difícil responder preguntas básicas como: qué camiones están actualmente en el taller, cuánto tiempo llevan, qué trabajos se realizaron y con qué respaldo. El problema central que buscó solucionar el Proyecto APT fue la baja trazabilidad del proceso de ingreso y mantención de vehículos, junto con la dispersión de la información. La falta de un sistema único generaba reprocesos, posibles conflictos entre áreas y poca capacidad de justificar tiempos y decisiones frente a jefaturas o auditorías. El aporte del Proyecto APT al contexto laboral es la digitalización integral del flujo Portería → OT → Ejecución → Cierre, utilizando la patente como llave de trazabilidad. La solución centraliza la bitácora de entradas y salidas, las órdenes de trabajo, las tareas, las evidencias y los reportes mínimos en una misma plataforma web, lo que mejora la coordinación entre portería, mecánicos, supervisores y analistas. Desde un punto de vista social y organizacional, la plataforma contribuye a una operación más transparente y ordenada, reduciendo el uso de papel y dejando evidencia clara de lo que ocurre con cada vehículo. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Diseñar e implementar un MVP web responsivo que digitalice el flujo Portería → OT → Ejecución → Cierre del taller Santa Marta de PepsiCo, utilizando la patente del vehículo como llave de trazabilidad y aplicando control de acceso por roles, tablero de estados y reportes operativos básicos. Objetivos específicos - Modelar y desplegar una base de datos relacional que integre vehículos, ingresos/salidas, órdenes de trabajo, tareas, pausas, evidencias, usuarios y roles, manteniendo la trazabilidad por patente. - Construir una API REST segura en Django/DRF que permita registrar ingresos por patente, gestionar OT y tareas, mantener la bitácora de portería y administrar evidencias. - Desarrollar una interfaz web responsiva en Vue 3 para los roles de Portería, Mecánico, Supervisor, Analista y Administrador, que soporte el flujo completo de trabajo del taller. - Implementar un esquema de seguridad y control de acceso por roles (RBAC) basado en tokens JWT emitidos por Supabase Auth. - Definir y ejecutar un plan de pruebas (seguridad, rendimiento, RBAC y backup/restore) que valide los casos críticos del MVP y deje registro de los resultados. - Generar y mantener actualizada la documentación del proyecto (acta, plan de proyecto, ERS, modelo de datos, arquitectura, RBAC, plan de pruebas, informe final y acta de cierre). |
| 3. Metodología | Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizó un ciclo de vida tradicional de desarrollo de software (SDLC) con enfoque en cascada y puertas de control, organizado en siete fases principales: - Planificación inicial: elaboración del Acta de Constitución, Plan de Proyecto, EDT, diccionario EDT, carta Gantt, matriz RACI y matriz de riesgos. - Análisis: levantamiento y formalización de requisitos en el ERS/SRS y definición de criterios de aceptación y casos de uso. - Diseño: modelado de la base de datos (modelo entidad–relación y diccionario de datos), definición de la arquitectura (frontend SPA, API en Django, PostgreSQL en Supabase, storage de evidencias), definición de RBAC y elaboración de mockups y plan de pruebas inicial. - Construcción: implementación de scripts de base de datos, desarrollo de la API backend, desarrollo del frontend en Vue 3, integración frontend–API y carga de datos de prueba. - Pruebas: ejecución de pruebas de seguridad, rendimiento, RBAC y backup/restore, corrección de defectos y validación de criterios de aceptación. - Implementación y capacitación: despliegue del MVP en la nube, configuración de accesos y elaboración de manuales. - Cierre: ordenamiento del repositorio, consolidación de documentación, firma del acta de cierre y registro de lecciones aprendidas. La metodología fue pertinente porque el proyecto tenía un alcance acotado, un equipo pequeño y plazos fijos. El uso de fases con puertas de control facilitó demostrar cumplimiento de objetivos, mantener la trazabilidad entre requisitos, diseño, construcción y pruebas, y generar la evidencia documental que exige el Proyecto CAPSTONE. |
| 4. Desarrollo | El desarrollo del Proyecto APT se puede describir en función de las etapas planificadas y los principales hitos alcanzados: - Fase 1 – Planificación inicial: se definió el problema y el alcance del proyecto en el Acta de Constitución, se establecieron los objetivos SMART, se elaboró el Plan de Proyecto con su EDT, carta Gantt, matriz RACI y matriz de riesgos. Esto permitió clarificar roles dentro del equipo (backend y frontend) y alinear expectativas con el patrocinador y el docente. - Fase 2 – Análisis: se levantaron requerimientos funcionales y no funcionales, consolidándolos en el ERS/SRS. Se definieron los roles del sistema (Portería, Mecánico, Supervisor, Analista, Admin), los casos de uso principales (ingreso/salida de vehículos, creación y gestión de OT, tareas y evidencias, tablero, bitácora, reportes) y los criterios de aceptación del MVP. - Fase 3 – Diseño: se construyó el modelo de datos relacional con la patente del vehículo como eje, se diseñó la arquitectura en tres capas (SPA en Vue, API en Django/DRF, PostgreSQL y Supabase Storage), se documentó el RBAC y se generaron mockups de interfaz para los distintos perfiles. También se definió el plan de pruebas inicial con foco en seguridad, rendimiento y RBAC. - Fase 4 – Construcción: se implementó la base de datos en PostgreSQL, la API REST en Django/DRF y la aplicación frontend en Vue 3 con Router y Pinia. Se desarrollaron los módulos de bitácora de portería, gestión de vehículos, OT, tareas, evidencias, tablero y reportes básicos, además del módulo de administración de usuarios y roles. - Fase 5 – Pruebas: se ejecutaron pruebas de seguridad (autenticación, RBAC, subida de archivos, OWASP Top 10), pruebas de rendimiento (portería, tablero, estrés), pruebas de autorización y pruebas de backup/restore. Se corrigieron vulnerabilidades y problemas de performance hasta dejar 0 defectos críticos abiertos. - Fase 6 y 7 – Implementación y cierre: se desplegó el MVP en la nube, se generaron manuales de usuario y administrador y se elaboró el Acta de Cierre con la evaluación de objetivos, cumplimiento de alcance y lecciones aprendidas. |
| 5. Evidencias | Para dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y de su resultado final, se generó un conjunto amplio de evidencias en tres dimensiones: documentación, programación y almacenamiento de datos. Evidencias de documentación - Acta de Constitución del Proyecto. - Plan de Proyecto, EDT y Diccionario EDT. - Carta Gantt, Matriz RACI y Matriz de Riesgos. - ERS/SRS (Especificación de Requerimientos del Sistema). - Casos de uso y diagramas asociados. - Modelo de datos y Diccionario de Datos. - Diagrama de Arquitectura y Documento de Arquitectura del Sistema. - Documento RBAC con definición de roles y permisos. - Plan de Pruebas inicial y reporte de ejecución de pruebas. - Informe Final del Proyecto APT y Acta de Cierre (20/11/2025). Evidencias de programación - Repositorio Git con el código del backend (Django/DRF) y del frontend (Vue 3 + Vite + Router + Pinia), incluyendo ramas por funcionalidad, mensajes de commit descriptivos y merges que muestran el aporte de cada integrante. - Implementación de la API REST para vehículos, bitácora de portería, OT, tareas, evidencias, estados, reportes y administración de usuarios. - Implementación de la SPA con vistas diferenciadas por rol (Portería, Mecánico, Supervisor, Analista, Admin) y protección de rutas. - Scripts de despliegue y configuración de entorno (variables de entorno, conexión con Supabase, etc.). Evidencias de almacenamiento de datos - Script completo de creación de la base de datos (tablas, llaves primarias y foráneas, restricciones y validaciones). - Esquema de PostgreSQL con las tablas de vehículo, bitácora_porteria, ot, tarea, evidencia, pausa, repuesto, tarea_repuesto, tarea_repuesto_evidencia, usuario, estado, audit_log y _delete_queue. - Datos de prueba cargados para simular el ingreso de vehículos, creación de OT y tareas, y registro de evidencias. En conjunto, estas evidencias permiten demostrar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto CAPSTONE, así como la trazabilidad entre requisitos, diseño, construcción, pruebas y cierre. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | A nivel de intereses profesionales, se comparte el objetivo de desarrollarse en el ámbito del desarrollo de software y la ingeniería de sistemas, pero con énfasis distintos: - Guillermo se orienta principalmente al backend y la arquitectura, con interés en el diseño de modelos de datos, APIs REST, seguridad y pruebas de calidad. - Sebastian se orienta al frontend y la experiencia de usuario, interesado en construir interfaces web modernas, usables y mantenibles, y en comprender el ciclo completo de un producto digital. El Proyecto APT aportó directamente a estos intereses porque permitió trabajar con tecnologías y desafíos muy cercanos a un entorno profesional real: definición de requisitos con un “cliente”, diseño de base de datos y arquitectura, uso de Django/DRF y Vue 3, integración con servicios cloud (Supabase), implementación de RBAC y ejecución de pruebas de seguridad y rendimiento. Desde el punto de vista de las proyecciones profesionales, el proyecto refuerza la idea de seguir una ruta laboral en: - Desarrollo backend, arquitectura de soluciones y QA técnico, en el caso de Guillermo es más orientado a la lógica de negocio y a la infraestructura de datos. - Desarrollo frontend y diseño de interfaces, con proyección hacia roles de desarrollador frontend o full-stack, en el caso Sebastian que se enfoca en la experiencia de usuario. Además de las habilidades técnicas, el proyecto permitió desarrollar competencias transversales como planificación, gestión del tiempo, trabajo colaborativo, comunicación con el patrocinador y capacidad de adaptación a cambios de alcance. Estas experiencias son fundamentales para integrarse en equipos de desarrollo de software en empresas reales y orientan la proyección laboral después de terminado el Proyecto APT. |