Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Mirando la carta Gantt siento que vamos bien encaminados: cerramos los hitos más pesados (ERS, modelo de datos/arquitectura y mockups), tuvimos un par de corrimientos chicos pero los acomodamos sin tocar la ruta crítica, y aprendimos a coordinarnos mejor con bloques fijos y minutas cortas; ahora el foco es preparar el plan de pruebas y datos de ejemplo para validar, sin sorpresas, el flujo de ingreso, OT/tareas y evidencias del MVP.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

Bajo enfoque tradicional, enfrentamos las dificultades mediante control del cronograma y gestión formal de cambios: protegemos la ruta crítica ajustando dependencias/holguras y dejando constancia en actas y bitácora. Reforzamos responsabilidades (RACI), fijamos ventanas de trabajo planificadas y aplicamos checklists y criterios de aceptación por hito, con seguimiento de riesgos y planes de respuesta para mantener el alcance y la calidad del MVP.

2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Evalúo mi trabajo como sólido y responsable: cumplí con los hitos comprometidos, mantuve comunicación clara con el equipo y documenté decisiones y evidencias de forma ordenada. Destaco la capacidad de respuesta ante observaciones y la prolijidad en artefactos clave (ERS, modelo de datos, mockups). Para mejorar, me propongo bloquear mejor el tiempo para evitar multitarea, anticipar dependencias técnicas (credenciales, datos de prueba) antes de cada hito y reforzar la validación temprana con checklists y criterios de aceptación para reducir retrabajos.

3. Hasta el momento:

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

De momento, me interesa precisar los criterios de aceptación mínimos por hito para declarar “listo” el MVP, así como acotar claramente su alcance para evitar incorporaciones tardías. También quisiera acordar un umbral razonable para el manejo de evidencias (cantidad y tamaño de fotos por ingreso/OT) y definir una política de retención y purga de datos de prueba que no afecte la trazabilidad. Además, me gustaría alinear qué métricas de validación priorizaremos en la demostración (tiempos de registro, tasa de error, consistencia de evidencias) y confirmar que las medidas de seguridad y control de acceso (RLS/RBAC) cubren los riesgos críticos antes de la presentación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

No vemos necesario “mover las piezas” de forma grande: la distribución actual funciona y cada uno está rindiendo bien en su rol. Sí sumaría tres tareas claras, con nombre y apellido: alguien a cargo del checklist y criterios de aceptación antes de cada entrega, alguien responsable de ordenar las evidencias (cantidad/tamaño de fotos y carpeta única), y alguien que lleve el control de riesgos y cambios (actas simples y seguimiento). Son ajustes chicos que nos ordenan sin recargar al equipo ni cambiar el alcance.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Evaluamos el trabajo en grupo como consistente y comprometido. Positivos: buena disposición para reunirse, comunicación directa, cumplimiento de plazos clave y apertura al feedback; cada integrante conoce su rol y entrega con calidad. A mejorar: ordenar aún más la coordinación previa a cada entrega (checklist y “corte” de cambios 24 h antes), centralizar evidencias en una sola carpeta con nomenclatura común, y dejar por escrito acuerdos y riesgos para evitar retrabajos. Con estos ajustes, deberíamos ganar fluidez sin sumar carga extra.

6. APT grupal