Acta de Cierre Proyecto APT (Capstone)

Asignatura: Capstone
Fecha de cierre: 20 de noviembre de 2025
Integrantes: Guillermo Almendra - Sebastián Miranda

Docente: Fabián Álvarez

1. Datos generales

Proyecto: APT – Gestión de Vehículos del Taller Santa Marta (PepsiCo)
Curso/Asignatura: Capstone
Fecha de cierre: 20 de noviembre de 2025
Equipo: Guillermo Almendra (backend/ingeniería) y Sebastián Miranda (frontend/UX)
Patrocinador: Empresa PepsiCo (representante del taller Santa Marta)
Gerente de proyecto: equipo APT
Docente guía: Fabián Álvarez
Otros interesados: personal de portería, mecánicos, supervisores, analistas y administradores del taller

2. Antecedentes

El proyecto APT surgió ante la falta de trazabilidad del proceso de recepción y mantenimiento de vehículos en el taller Santa Marta, donde los registros de ingreso, órdenes de trabajo (OT) y evidencias se gestionaban en planillas y mensajería dispersa. El objetivo general fue diseñar e implementar un MVP web que digitalizara el flujo Portería → OT → Ejecución → Cierre usando la patente del vehículo como clave de trazabilidad-

Durante dieciséis semanas se aplicó un enfoque de desarrollo tradicional con fases de requisitos, diseño, construcción, pruebas e implementación; cada fase se cerraba con documentos formales y una puerta de control. El modelo de datos, la arquitectura en capas (frontend SPA en Vue 3, API REST en Django/DRF y base de datos en PostgreSQL) y el control de acceso por roles (RBAC) fueron definidos y construidos conforme a los documentos del proyecto.

3. Entregables y resultados

A continuación, se listan los principales entregables generados y su estado en el momento del cierre:

| # | Entregable | Descripción y estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta de Constitución | Define el propósito del proyecto, objetivos SMART, alcance, restricciones, presupuesto y roles; aprobada al inicio del proyecto. | Acta de Constitución (versión final). |
| 2 | Plan de Proyecto | Planificación detallada (EDT, carta Gantt, fases, recursos, matriz RACI y riesgos). Incluye criterios de éxito y condiciones de salida para cada fase. | Plan de Proyecto APT. |
| 3 | SRS / ERS | Documento de requisitos que especifica funcionalidades (registro de ingresos, gestión de OT y tareas, bitácora, evidencias), requisitos no funcionales y criterios de aceptación. | ERS/SRS final. |
| 4 | Modelo de datos y diccionario | Diseño de la base de datos relacional con tablas de usuarios, vehículos, OT, tareas, evidencias y bitácora. Se implementó en PostgreSQL y se verificó mediante consultas y migraciones. | Diccionario de datos y script BD. |
| 5 | Arquitectura de la solución | Descripción de la arquitectura de tres capas: frontend SPA, backend API y base de datos, con control de acceso por roles y servicios de autenticación en Supabase. | Documento de Arquitectura del Sistema. |
| 6 | Matriz RACI | Define responsabilidades (R), autoridad (A), consulta (C) y ser informado (I) para cada entregable. Para la acta de cierre el Gerente de Proyecto es responsable (R), el Patrocinador aprueba (A) y el Docente Guía es consultado (C). | Matriz RACI final. |
| 7 | Matriz de riesgos | Identifica riesgos (falta de disponibilidad de usuarios, alcance ambiguo, retrasos en aprobaciones, problemas de conectividad, configuraciones de seguridad, etc.) con probabilidad e impacto y propone planes de mitigación. Durante el proyecto se controlaron estos riesgos mediante reuniones semanales, comunicación constante y priorización de tareas. | Matriz de Riesgos y reporte de riesgos. |
| 8 | Plan de pruebas | Plan general y plan detallado de pruebas funcionales, de seguridad y de rendimiento; define responsables, cronograma, herramientas (Postman, OWASP ZAP, JMeter) y criterios de aceptación. Se ejecutaron pruebas unitarias y de integración en las semanas 11–13. | Plan de pruebas inicial y reporte de ejecución. |
| 9 | MVP APT operativo | Desarrollo de un MVP funcional que permite recorrer el flujo Portería → OT → Tareas → Evidencias con datos persistidos, autenticación JWT y control de acceso por roles. El código está disponible en el repositorio Git (backend y frontend), y el sistema fue desplegado en entorno cloud para demostración. | Capturas de la aplicación, repositorio Git y despliegue en Supabase. |
| 10 | Informe final | Documento integrador que resume el contexto, la arquitectura, el desarrollo, las pruebas, los resultados, limitaciones y mejoras futuras. | Informe FINAL Capstone. |

Principales resultados

- Digitalización del proceso: La solución APT integra en un solo sistema el registro de ingreso/salida de vehículos, la gestión de OT y tareas, la carga de evidencias y un tablero de estados; esto permite recabar toda la información en una base de datos relacional y mejorar la trazabilidad.

- Control de acceso por roles: Se implementó un esquema RBAC donde Portería, Mecánico, Supervisor, Analista y Administrador disponen de vistas y permisos específicos.

- Pruebas exitosas: Se ejecutaron pruebas unitarias, de seguridad y de carga. Con 50 usuarios concurrentes los tiempos de respuesta fueron inferiores a 1 segundo en lecturas y 2 segundos en escrituras; se identificaron y corrigieron errores, y se optimizaron consultas. Se reforzaron cabeceras de seguridad y permisos para evitar vulnerabilidades.

- Cumplimiento de objetivos: El proyecto cumplió el objetivo de generar un MVP funcional y documentado; se logró recorrer el flujo completo y se entregaron todos los documentos establecidos en el plan de proyecto.

4. Cumplimiento de alcance y métricas

Según el Plan de Proyecto, el MVP debía cumplir con ciertos criterios de aceptación:

- Alcance funcional: El sistema debía cubrir la digitalización del flujo Portería → OT → Tareas → Evidencias; no incluía la integración con sistemas corporativos ni módulos avanzados de análisis. El MVP implementado cumple este alcance y deja documentadas las funcionalidades excluidas para futuras fases.

- Desempeño y disponibilidad: Las pruebas de carga mostraron que el sistema responde adecuadamente hasta 50 usuarios concurrentes, con latencias en rangos aceptables. Se documentaron recomendaciones para escalar la infraestructura en caso de mayor concurrencia.

- Seguridad y acceso: Se verificó que las APIs responden con códigos 401/403 cuando se intenta acceder sin autenticación o con rol incorrecto; se corrigieron cabeceras HTTP para reforzar protección.

- Calidad y defectos: Tras la ejecución del plan de pruebas, no quedaron defectos críticos abiertos; los errores detectados durante las pruebas fueron corregidos y verificados.

- Plazos y recursos: El proyecto se ejecutó en 16 semanas; las fases del SDLC se cumplieron conforme a la carta Gantt, con pequeños ajustes de alcance para priorizar funcionalidades críticas.

5. Gestión de riesgos

La matriz de riesgos identificó amenazas como falta de tiempo de usuarios para validar el sistema, incertidumbre en alcance, retrasos en aprobaciones, problemas de conectividad y posibles fallas de seguridad. Estas se gestionaron de la siguiente manera:

- Disponibilidad de usuarios: Se establecieron demos periódicas y pruebas con datos ficticios para validar el MVP cuando no era posible contar con usuarios reales.

- Alcance y aprobaciones: El equipo acordó, junto con el patrocinador y el docente, priorizar las funcionalidades críticas y posponer las integraciones y reportes avanzados. Los cambios de alcance se documentaron y se aprobaron mediante puertas de control.

- Conectividad y performance: Se eligió un proveedor PaaS (Supabase) con alta disponibilidad; además se realizaron pruebas de carga para medir el comportamiento del sistema y se optimizaron consultas antes del despliegue.

- Seguridad: Se ejecutaron pruebas de seguridad con OWASP ZAP; se reforzaron las cabeceras de seguridad y se validó el manejo de tokens y roles.

Como resultado, los riesgos priorizados se mantuvieron bajo control y no afectaron el logro de los objetivos del MVP.

6. Lecciones aprendidas

A partir de la ejecución del proyecto APT se derivan las siguientes lecciones:

- Planificación y comunicación son clave: Realizar puertas de control entre fases, mantener actualizado el Gantt y comunicar riesgos y avances en reuniones semanales permitió evitar desviaciones significativas.

- La calidad no se agrega al final: Integrar pruebas unitarias, de seguridad y de carga desde etapas tempranas ayudó a detectar defectos y optimizar la aplicación antes de su despliegue.

- Trabajo en equipo y flexibilidad: La división de tareas por fortalezas (backend y frontend) y la colaboración continua fueron determinantes; adaptarse a cambios en el alcance y redistribuir tareas mejoró el resultado final.

- Enfoque incremental: Construir un MVP con funcionalidades esenciales permitió obtener un producto funcional en el plazo estipulado; las funcionalidades avanzadas se documentaron como trabajo futuro.

- Gestión de documentación: Elaborar y mantener documentos como actas, planos, diccionarios de datos y planes de pruebas facilitó la comunicación con el patrocinador y el docente, y respaldó las decisiones técnicas y de gestión.

7. Pendientes y recomendaciones

Si bien el MVP cumple los objetivos de la Fase 2, se identifican tareas para futuras iteraciones:

- Mejorar reportes y analítica: Ampliar los reportes operativos con indicadores de tiempo de permanencia en el taller, productividad por mecánico y uso de repuestos.

- Integración con sistemas corporativos: Conectar APT con el ERP y otros sistemas de flota para automatizar la carga de datos y reducir errores.

- Aumentar cobertura de pruebas y CI/CD: Incrementar el porcentaje de pruebas automáticas y establecer un pipeline de integración continua que ejecute pruebas unitarias, de integración y de seguridad.

- Fortalecer la seguridad: Implementar cifrado de datos sensibles, mejorar el monitoreo de eventos y ajustar la configuración de cabeceras HTTP de manera permanente.

- Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales para ajustar la interfaz a las necesidades del taller.

- Evaluar desarrollo móvil: Considerar una aplicación móvil o vistas optimizadas para smartphones para facilitar el uso de mecánicos y supervisores

8. Cierre y aprobaciones

Con base en los antecedentes y evidencias presentadas, se declara formalmente cerrado el proyecto APT correspondiente a la asignatura Capstone. El MVP cumple el alcance definido y todos los entregables planificados han sido elaborados y entregados. Se dejaron registradas las mejoras futuras para una próxima fase.

Tabla de aprobaciones

| Rol | Nombre / Institución | Acción | Firma / Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador | Representante PepsiCo | Aprobación del cierre del proyecto APT | _________________________ 20 /11/ 2025 |
| Gerente de proyecto | Sebastián Miranda | Entrega de todos los entregables y conformidad con los resultados | _________________________ 20 /11 / 2025 |