# Plan de Pruebas Inicial APT PepsiCo

## 1. Resumen Ejecutivo

El objetivo de este plan es validar la seguridad, el rendimiento y la disponibilidad del MVP antes del hito de pruebas (Fase 5 – Pruebas).
De acuerdo con la planificación del proyecto, las actividades de prueba se ejecutarán en las semanas 11–13 (entre el 10 y el 17 de noviembre de 2025).
El plan cubre la autenticación y autorización (RBAC), la integridad y la confidencialidad de las evidencias (imágenes de vehículos y patentes) y la disponibilidad del sistema bajo la carga esperada del piloto.
Se alinea con los requerimientos no funcionales del ERS (RNF‑01 Seguridad y RNF‑03 Rendimiento) y con el alcance definido en el Plan de Proyecto.

## 2. Alcance del Plan de Pruebas

Este plan inicial contempla los siguientes tipos de prueba:

- Pruebas de seguridad sobre la aplicación web, la API y el almacenamiento de evidencias.

- Pruebas de rendimiento y disponibilidad para validar la capacidad de respuesta del sistema bajo la carga esperada.

- Pruebas de autorización y control de acceso basadas en el modelo RBAC.

- Pruebas de copia de seguridad y restauración.

Quedan fuera del alcance de este plan las integraciones con ERP u otros sistemas externos, así como pruebas de bodega/repuestos y analítica avanzada.
Estas pruebas podrán incorporarse en planes futuros una vez estabilizado el MVP.

## 3. Entornos y Datos

Se utilizará un entorno de pruebas (staging) que replique la configuración de producción: base de datos en la nube, almacenamiento de objetos y API desplegada.
Se emplearán datos ficticios (patentes anonimizadas) con un dataset de 50–200 registros, cumpliendo los RNF de pruebas.

## 4. Responsables y Cronograma

De acuerdo con la Matriz RACI y el documento RBAC, los responsables clave para la ejecución de pruebas son:

- Guillermo Almendra – Responsable principal de QA y ejecución de las pruebas.

- Las pruebas se llevarán a cabo entre el 10 y el 17 de noviembre de 2025, de acuerdo con el cronograma de la Fase 5:

- Días 1–2: Preparación del entorno y de los datos de prueba.

- Días 3–6: Ejecución de pruebas de seguridad (escaneo automático y pruebas manuales de autenticación y RBAC).

- Días 7–9: Pruebas de rendimiento y disponibilidad (carga básica, carga de tablero, estrés y resiliencia de almacenamiento).

- Día 10: Prueba de backup & restore, validación de monitoreo y consolidación de hallazgos.

## 5. Estrategia de Pruebas de Seguridad

Los objetivos clave de las pruebas de seguridad son verificar la correcta implementación del RBAC y de los principios de mínimo privilegio, proteger la carga y descarga de evidencias y validar la autenticación, la gestión de sesiones y la resistencia frente a las vulnerabilidades listadas en OWASP Top 10.
Se utilizarán herramientas de código abierto cuando sea posible:

- OWASP ZAP como proxy y escáner activo para pruebas de autenticación, fuzzing y XSS/CSRF.

- OWASP Dependency‑Check o Snyk para el análisis de dependencias del backend.

- Postman para pruebas manuales de API y autenticación.

- Burp Suite Community (opcional) para pruebas manuales e interceptación de tráfico.

- SSL Labs y Nikto para la revisión de TLS y cabeceras de seguridad.

- sqlmap (con precaución) para verificar la resistencia a inyección SQL.

## 6. Casos de Prueba de Seguridad – Ejemplos

| ID | Descripción |  | Pasos |  | Herramienta |  | Criterio de aceptación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC‑SEC‑001 | Autenticación: login válido/ inválido |  | Intentar iniciar sesión con credenciales válidas y con múltiples contraseñas erróneas. |  | Postman + OWASP ZAP |  | Sesiones seguras; bloqueo tras N intentos; no exposición de información sensible. |  |
| TC‑SEC‑002 | RBAC: acceso por rol |  | Probar que cada rol accede únicamente a los módulos y acciones permitidas según la matriz de permisos. |  | Postman + pruebas manuales en UI |  | Las acciones denegadas están bloqueadas y generan eventos de auditoría. |  |
| TC‑SEC‑003 | Control de subida de archivos |  | Subir archivos válidos (.jpg/.png) y archivos maliciosos (por ejemplo .exe renombrado). |  | Postman / curl + OWASP ZAP |  | Se aceptan sólo tipos y tamaños permitidos; los archivos se almacenan de forma segura. |  |
| TC‑SEC‑004 | Autorización horizontal y vertical |  | Intentar descargar evidencias o modificar OTs sin los permisos adecuados. |  | Postman |  | El acceso es denegado y se registra en la auditoría. |  |
| TC‑SEC‑005 | Resistencia a XSS/CSRF/SQLi |  | Enviar payloads de XSS y probar inyección SQL en parámetros de búsqueda. |  | OWASP ZAP + sqlmap |  | Las entradas son filtradas/escapadas; no hay ejecución de scripts ni inyección. |  |

## 7. Estrategia de Rendimiento y Disponibilidad

Las pruebas de rendimiento validarán que el tablero y las operaciones críticas respondan en menos de 2 segundos con la carga esperada, de acuerdo con el RNF‑03.
También se verificarán las copias de seguridad y la recuperación ante fallos. Se utilizarán:

- k6 para scripting de cargas básicas y de estrés.

- Apache JMeter o Locust para escenarios más complejos.

- Prometheus + Grafana (si están disponibles) para la recolección de métricas.

- UptimeRobot o Pingdom para monitorización sintética de disponibilidad.

- Consola de la base de datos para pruebas de backup & restore.

## 8. Casos de Prueba de Rendimiento

| ID | Descripción | Escenario | Herramienta | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC‑AV‑001 | Carga básica (Portería) | Simular 25 usuarios concurrentes registrando ingresos; medir tiempos de respuesta. | k6 | 95 % de las peticiones < 2 s; error rate < 1 %. |
| TC‑AV‑002 | Carga del tablero | Simular 50 usuarios visualizando el tablero y aplicando filtros. | k6 / JMeter | Refresco del tablero < 2 s; recursos de CPU/memoria dentro de límites. |
| TC‑AV‑003 | Prueba de estrés | Aumentar gradualmente hasta 200 usuarios concurrentes; observar degradación y recuperación. | k6 | No pérdida de datos; error controlado < 5 %; el sistema se recupera. |
| TC‑AV‑004 | Resiliencia de almacenamiento | Simular fallo del bucket de almacenamiento y comprobar reintentos y mensajes de error. | Pruebas manuales + revisión de logs | Los archivos se encolan y reintentan; no hay corrupción de datos y se registran eventos. |
| TC‑AV‑005 | Backup & Restore | Realizar una copia de seguridad de la base de datos y del almacenamiento, borrar los datos y restaurarlos. | Scripts de nube DB | La restauración es exitosa y los datos son consistentes. |

## 9. Métricas y Umbrales

Se medirán, entre otras, las siguientes métricas, con sus umbrales respectivos:

- Tiempo de respuesta: < 2 s (percentil 95) en operaciones críticas.

- Tasa de error: < 1 % en condiciones normales de prueba.

- Disponibilidad en el piloto: ≥ 99 % mensual.

- RTO (Recovery Time Objective) para backup/restore: ≤ 30 min; RPO (Recovery Point Objective): ≤ 15 min.

## 10. Plan de Ejecución y Priorización

Las pruebas se ejecutarán siguiendo la secuencia indicada en el cronograma.
Se dará prioridad a las pruebas de seguridad sobre los casos críticos (autenticación, RBAC, evidencias) y, posteriormente, a las pruebas de rendimiento y disponibilidad.
Los hallazgos se registrarán en un tracker con su severidad, reproducibilidad y responsable asignado.
Las correcciones críticas se abordarán antes de continuar con las pruebas siguientes.

## 11. Formato de Reporte de Hallazgos

Cada hallazgo deberá documentarse con los siguientes campos: ID, severidad (Critical/High/Medium/Low), descripción, pasos de reproducción, evidencia (capturas/logs), endpoint o módulo afectado, owner asignado, SLA de corrección y estado.
Los hallazgos críticos deben corregirse antes del cierre de las pruebas.

## 12. Acciones Post‑Prueba y Remedio

Al cierre de la ejecución, se consolidarán los hallazgos y se definirán las acciones de corrección de acuerdo con su severidad.
Para vulnerabilidades en dependencias se actualizarán las versiones o se aplicarán mitigaciones; para problemas de rendimiento se optimizarán consultas e índices; y para temas de disponibilidad se ajustarán escalados y políticas de reintentos.

## 13. Checklist y Entregables

Como parte de la ejecución del plan de pruebas inicial se generarán los siguientes artefactos:

- Colecciones Postman y scripts k6 para reproducir los casos de prueba.

- Reporte de OWASP ZAP y de análisis de dependencias.

- Evidencias de pruebas de carga (gráficos de latencia y throughput).

- Documentación de backup & restore y de monitorización.

- Tabla de hallazgos con asignación y SLA.

- Conclusiones y recomendaciones para el Plan de Pruebas Final.